סיכום פגישה

Openshift Compliance Framework

תאריך פגישה: 07/01/22

משתתפים: מריאל (מאריק) בורודקין, ארד גונן ויואב זינגר

מנחה: יניב

דיווח ביצוע משימות

כולם:

משימה 1: Choose idea, meet with RedHat for collaboration

משימה 3: Idea and work agreement established for Open Source (OSS) project. – בוצע

משימה 4: POC succeed.

מריאל

משימה 2 Deploy Dev environment for research test purposes of the technology – בוצע

משימה 6: HLD design architecture, plan components, choose technology solutions. - בוצע

ארד

משימה 7: Basic client - server side for visualization of OpenShift logs (SIEM) – בביצוע

משימה 8: Basic SOAR functions resolving policy security threats. לא בוצע

יואב

משימה 9: Client side preparation בביצוע

משימה 10: Own custom policy for Database authentication security as לא בוצע

משימות לשבועיים הבאים

משימה 5: First security custom policy deployed for monitoring on Dev environment. – בוצע באופן חלקי 50%

משימה 7: מימוש מודל רישום משתמש - אליאב

משימה 10: מימוש רישום משתמש צד שרת – איגור

סטטוס התקדמות ביחס לתכנון:

מריאל – עומד ביעדים

ארד – עומד ביעדים

יואב – עומד בעדים

הערות / בעיות:

כל אחד עובד על כרגע עובד על החלקים שלו, שלב הבא לבחון התממשקות של המשימות לתרומת הפרויקט.

דגשים מהמנחה:

אליאב נדרש להשקיע יותר זמן בפיתוח ולהשלים את החוסרים...